黔江发改委发〔2026〕116号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理

工程投资概算的批复

区城管局：

你单位《关于办理黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程概算审查的函》（黔江城市管理函〔2026〕10号）收悉，经重庆威中工程咨询有限公司评审，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程（项目代码：2511-500114-04-01-882445）投资概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：对正阳一号隧道出口与正阳二号隧道出口之间公路长约60米设置钢筋混凝土棚洞。沿道路两侧共设置2排22根圆形柱（桩径1.5米、桩长13-16米，单排桩间距5.5米），在棚洞顶部设置缓冲回填组合结构，沿缓冲回填结构后缘及两侧设置C25混凝土排水沟，长约100米，桩基外侧恢复水沟长度约50米，在道路内侧边坡坡顶设置被动防护网等建设内容。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为796.3万元，其中：工程费用620.3万元，工程建设其他费138.1万元，基本预备费37.9万元。资金来源为一般债券资金，不足部分由业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月10日

附件

黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 规模 | 审核单价 （或取费率） | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 620.3 |
| 1 | 建筑工程费 |  |  | 620.3 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 138.1 |
| 1 | 建设管理费 | 1项 | 2% | 12.4 |
| 2 | 工程监理费 | 1项 |  | 14.5 |
| 3 | 工程勘查设计费 | 1项 |  | 85.0 |
| 4 | 咨询服务费 | 1项 | 累进制 | 9.6 |
| 5 | 工程保险费 | 1项 | 0.45% | 2.8 |
| 6 | 工程监测费 | 1项 |  | 7.6 |
| 7 | 安全生产和质量保障费 | 1项 | 1% | 6.2 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 1项 |  | 758.4 |
| 三 | 基本预备费 | 1项 | 5% | 37.9 |
| 四 | 概算总投资 | 1项 |  | 796.3 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年4月10日印发